Акт
о результатах мероприятий по розыску подрядчика с целью подписания акта приемки-передачи выполненных работ

| г. Москва | 30 марта 2016 г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

| председатель комиссии | генеральный директор | А.В. Львов |
| --- | --- | --- |
| члены комиссии: | главный бухгалтер | А.С. Глебова |
|  | начальник цеха | В.К. Волков |
|  | менеджер | А.С. Кондратьев |

Составили настоящий акт о следующем.

22 декабря 2015 года АО «Альфа» заключило договор подряда № 256 от 22.12.2015 с ООО «Мастер». Предмет договора – строительство ангара площадью 100 кв. м по адресу: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20, стр. 3. Стоимость работ по договору – 1 300 000 руб. (в т. ч. НДС – 198 305 руб.). Срок выполнения работ – 28 февраля 2016 года.

По условиям договора заказчик предоставляет подрядчику давальческие материалы на сумму 200 000 руб. и оплачивает работы авансом в два этапа. Первый авансовый платеж в сумме 600 000 руб. (в т. ч. НДС – 91 525 руб.) – до 28 декабря 2015 года. Второй – в сумме 700 000 руб. (106 780 руб.) – до 15 февраля 2016 года.

Все обязательства сторонами были выполнены в полном объеме.

Со стороны АО «Альфа»:
– предоставлены давальческие материалы на сумму 200 000 руб. (акт от 25 декабря 2015 г. № 1250);
– оплачен первый авансовый платеж на сумму 600 000 руб. (банковская выписка от 28 декабря 2015 г. № 1420);
– оплачен второй авансовый платеж на сумму 700 000 руб. (банковская выписка от 15 февраля 2016 г. № 125).

Со стороны ООО «Мастер» строительные работы были выполнены в полном объеме. Строительство на объекте окончено 26 февраля 2016 года. Объект готов к сдаче.

Однако представители подрядчика (ООО «Мастер») не предоставили заказчику (АО «Альфа») акт приемки-передачи выполненных работ. После окончания строительства компания ООО «Мастер» исчезла.

Представители заказчика АО «Альфа» предприняли ряд мероприятий по поиску представителей подрядчика:
1. Запросили в налоговой инспекции выписку из ЕГРЮЛ ООО «Мастер». На момент получения выписки сведений о прекращении деятельности ООО «Мастер» в ЕГРЮЛ не содержится. Юридический адрес организации не изменился (тот же, что и на дату заключения договора). Выписка из ЕГРЮЛ прилагается к настоящему акту.

2. На юридический адрес ООО «Мастер» 1 марта 2016 года было направлено извещение о необходимости подписания акта. Это письмо вернулось с отметкой почты о том, что такая организация по данному адресу не числится. Письмо с соответствующей отметкой почты прилагается к настоящему акту.

На основании проведенных мероприятий комиссия приняла решение о принятии объекта к учету по фактическим и документально подтвержденным затратам. Затраты подтверждены следующими документами:
– акт о передаче давальческих материалов от 25 декабря 2016 г.;
– банковские выписки о перечислении авансовых платежей от 28 декабря 2015 г. № 1420 и от 15 февраля 2016 г. № 125.

Приложения:
– выписка из ЕГРЮЛ;
– извещение подрядчику о необходимости подписания акта;
– конверт с отметкой почты.

| Генеральный директор |  | А.В. Львов |
| --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер |  | А.С. Глебова |
| Начальник цеха |  | В.К. Волков |
| Менеджер |  | А.С. Кондратьев |