Генеральному директору

ОАО «Производственная фирма "Мастер"»

А.С. Глебовой

Адрес: 125007, г. Москва, ул. Коптева, д. 40

УВЕДОМЛЕНИЕ:
об одностороннем отказе от исполнения обязательств 
по Государственному контракту от 21 апреля 2016 г. № 73

| г. Москва | 30.05.2016 |
| --- | --- |

21 апреля 2016 года между ГКУ НИИ «Альфа» (далее – Заказчик) и ОАО «Производственная 
фирма "Мастер"» (далее – Исполнитель) был заключен Государственный контракт № 73 
(далее – Контракт), согласно которому Ваша организация обязалась выполнить работы на 
проведение ремонта многоэтажного дома. Для того чтобы закончить работы к сроку, 
установленному Контрактом, срок начала работ установлен 25 апреля 2016 года.

Однако по состоянию на 30 мая 2016 года Ваша организация к выполнению обязательств по 
Контракту не приступила, а именно работы по ремонту до сих пор не начались. В 
соответствии с пунктом 5.5 Контракта Заказчиком принято решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством.

Решение о расторжении вступает в законную силу через 10 дней с даты надлежащего 
уведомления.

Приложения: акт обследования помещения.

Руководитель учреждения                         ____________                                    А.В. Львов
М.П.